****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.02.2023 № 21

Об утверждении плана мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

Новокривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2023-2024г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Томской области «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов», в целях подготовки и создания условий для бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в зимний период 2023-2024 годов, по согласованию с руководителем общества с ограниченной ответственностью «Водовод-М»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Новокривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 202-2024г.г. согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ, ГО и ЧС Стреха Н.П.

Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин

(Глава Администрации)

Стреха Наталья Павловна

тел. 8(38251)4 74 33

Прокуратура, Администрация Кривошеинского района,ООО «Водовод-М»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокривошеинского сельского поселения

от 15.02.2020 № 21

План

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Лица, ответственные за исполнение |
| 1 | Провести утепление и опрессовку тепловых сетей в с. Новокривошеино | до 25.07.2023 | ООО «Водовод-М» |
| 2 | Обустройство прилегающей территории к угольной котельной с. Малиновка | до 01.08.2023 | Новокривошеинское сельского поселенияООО «Водовод-М» |
| 3 | Приобретение котлов КЖВТ-0,3 «УЗОР» в угольную котельную с. Малиновка | до 30.06.2023 | ООО «Водовод-М» |
|  | Замена приточной вентиляции в угольной котельной с. Малиновка | до 30.06.2023 | Новокривошеинское сельского поселенияООО «Водовод-М» |
|  | Ремонт газоходов дымовой трубы в угольной котельной с. Малиновка | до30.06.2023 | Новокривошеинское сельского поселенияООО «Водовод-М» |
|  | Укрепление фундамента и отмостков, замена анкерных устройств, укрепления оттяжек дымовой трубы угольной котельной с. Малиновка | до30.06.2023 | Новокривошеинское сельского поселенияООО «Водовод-М» |
| 4 | Чистка и промывка скважин вс. Новокривошеино и с.Малиновка | до 25.08.2023 | ООО «Водовод - М» |
| 5 | Создать необходимый запас топлива(1,5 мес.запас) | до 25.08.2023 | ООО «Водовод-М» |
| 6 | Получить паспорта готовности на объекты теплоснабжения (котельная в с.Малиновка, АИТы в с. Новокривошеино) | не позднее 15.08.2023 | Новокривошеинское сельского поселения |
| 7 | Приобретение и установка котла в АИТ для здания расположенного по адресу: с. Новокривошеино, ул. Советская 1а. | до 15.08.2023 | Новокривошеинское сельского поселенияООО «Водовод-М» |
| 8 | Техническое обслуживание кранов и гидрантов на скважинах в с. Новокривошеино,с. Малиновка | до 01.08.2023 | ООО «Водовод - М» |
| 9 | Разработка проектной документации на АИТ расположенный по адресу: с. Новокривошеино, ул. Советская,1в  | 25.08.2023 | Новокривошеинское сельского поселения |
| 10 | Докладывать в ЕДДС Кривошеинского района обо всех авариях, произошедших на объектах тепло-водо-электроснабжения |  | Специалист ЖКХ, ГО и ЧС |
|  | ИТОГО |  |  |