****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2021 № 25

с. Новокривошеино

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждении плана мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

Новокривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2021-2022г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Томской области от 19.03.2021 № 51-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», в целях устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в зимний период 2021-2022 годов, по согласованию с руководителем общества с ограниченной ответственностью «Водовод-М»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Новокривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ, ГО и ЧС Стреха Н.П.

Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин

(Глава Администрации)

Стреха Наталья Павловна

Специалист ЖКХ, Гои ЧС

тел. 8(38251)4 74 33

Прокуратура

Администрация Кривошеинского района

ООО «Водовод-М

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокривошеинского сельского поселения

от 19.03.2021 № 25

План

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Лица, ответственные за исполнение | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| 1 | Провести опрессовку и утепление тепловых сетей в с. Новокривошеино гидравлическое испытание, промывка сетей  | до 31.08.2021 | ООО «Водовод-М» | 70,0 |
| 2 | Покраска и побелка здания угольной котельной в с. Малиновка | до 13.08.2021 | ООО «Водовод-М» | 25,0 |
| 3 | Обустройство территории, прилегающей к котельной в с. Малиновка | до 13.08.2021 | Глава Новокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 5,0 |
| 4 | Очистка дымоходов и котлов от сажи в котельнойс. Малиновка | до 30.06.2021 | ООО «Водовод-М» | 5,0 |
| 5 | Хлорирование и промывка скважин в с. Новокривошеино ис. Малиновка  | в летний период | ООО «Водовод - М» | 70,0 |
| 6 | Ремонт и утепление павильонов водоразборных колонок в с. Новокривошеино | до 05.09.2021 | ООО «Водовод - М» | 40,0 |
| 7 | Ревизия и ремонт электрооборудования водоразборных колонок в с. Новокривошеино | до 10.09.2021 | ООО «Водовод - М» | 20,0 |
|  | Ревизия и текущий ремонт насосов в котельной | до 20.08.2021 | ООО «Водовод – М» | 25,0 |
| 8 | Создать необходимый запас топлива(1,5 мес.запас) | до 01.09.2021 | ООО «Водовод-М» | 90,0 |
| 9 | Замена манометров | до 20.08.2021 | ООО «Водовод – М» | 5,0 |
| 10 | Приобретение огнетушителей; покраска труб в АИТах с. Новокривошеино | до 01.09.2021 | Глава Новокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 25,0 |
| 11 | Техническое обслуживание кранов и гидрантов на скважинах в с. Новокривошеино,с. Малиновка | до 31.08.2021 | ООО «Водовод - М» | 10,0 |
|  | Настройка котлов и горелочных устройств | до 20.08.2021 | ООО «Водовод – М» | 120,0 |
| 12 | Докладывать в ЕДДС Кривошеинского района обо всех авариях, произошедших на объектах тепло-водо-электроснабжения |  | Глава Новокривошеинского сельского поселенияспециалист ЖКХ | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 510 |