**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.03.2019 № 42

с. Новокривошеино

Кривошеинский район

Томская область

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Новокривошеинского сельского поселения в 2019 году

В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 21.02.2019 № 103 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского района в 2019 году», в целях снижения экономического ущерба, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативно-хозяйственную комиссию для организации работ в период весеннего половодья согласно приложению 1.
2. Возложить на данную комиссию организацию и проведение работ в период половодья 2019 года:
   1. В срок до 02 апреля 2019 года организовать проведение работ по очистке дренажных труб, кюветов для предотвращения затопления подвалов, погребов жилых домов.
   2. Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования имущества, мерах по сохранности личной собственности граждан и действиях при наводнении, учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период половодья.
   3. Уточнить сведения о местах проживания в зонах возможного подтопления престарелых граждан, инвалидов, нуждающихся в первоочередной помощи.
   4. Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2019 года, согласно приложению 2.
3. Специалисту по ЖКХ, ГО и ЧС Волковой М.В. с 01 апреля 2019 года организовать сбор, обобщение, оценку складывающейся паводковой обстановки в Новокривошеинском сельском поселении.
4. Постановление Администрации Новокривошеинского сельского поселения от 01.04.2018 № 36 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новокривошеинского сельского поселения в 2018 году» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин

(Глава Администрации)

Волкова М.В.

4 74 33

Прокуратура

Администрация Кривошеинского района

СПК «Кривошеинский»

ООО «КСМУ»

члены комиссии

Приложение 1

к постановлению Администрации

Новокривошеинского сельского поселения

от 22.03.2019 № 42

**Комиссия**

**для организации работ в период весеннего половодья**

Саяпин А.О. – Глава Новокривошеинского сельского поселения – председатель комиссии

Волкова М.В. – специалист по ЖКХ, ГО и ЧС – секретарь комиссии

Члены комиссии:

1. Гайдученко Т.П. – администратор с. Малиновка
2. Ракитин О.М. – водораздатчик ООО «КСМУ» (по согласованию)
3. Процкий Н.Н. – машинист угольной котельной ООО «КСМУ» (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению Администрации

Новокривошеинского сельского поселения

от 22.03.2019 № 42

**План мероприятий по организации работ в период подготовки**

**и пропуску весеннего половодья на территории Новокривошеинского сельского поселения в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный | отметка о выполнении |
| 1 | провести заседание КЧС и ПБ Новокривошеинского сельского поселения «О задачах по организованному пропуску паводковых вод 2019 года» | до  26.03.2019 | Саяпин А.О.  Волкова М.В. |  |
| 2 | На объектах, попадающих в зоны затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия:   * по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа); * по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация); * по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; * по проверке и осмотру оборудования, зданий и сооружений, выполнить своевременный ремонт оборудования, обеспечить отвод талых вод; * по подготовке к устойчивому функционированию систем водозаборных сооружений;   по сохранности материальных средств (вывозку из зон затопления стройматериалов, кормов). | до  05.04.2019 | Волкова М.В.  Тайников Г.Г.  Глазачев В.А. |  |
| 3 | Обеспечить:  - усиление лабораторного контроля за качеством питьевой воды;  - обязательную дезинфекцию питьевой воды из поверхностных источников водоснабжения;  - контроль за санитарно-гигиеническим состоянием территорий, попадающих в зоны подтопления;  - организацию выполнения санитарной очистки территорий попадающих в зоны подтопления. | до  05.04.2019 | Саяпин А.О. |  |
| 4 | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов и кюветов). | до  02.04.2019 | Волкова М.В.  Гайдученко Т.П. |  |
| 5 | Организовать сбор, обобщение, оценку складывающейся паводковой ситуации | с  01.04.2019 | Волкова М.В. |  |
| 6 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения об обстановке в период половодья. | на период половодья | Волкова М.В.  Гайдученко Т.П. |  |
| 7 | Проверить состояние готовности водооткачивающей техники | до  01.04.2019 | Процкий Н.Н. |  |